|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 1/04/2019 | Até: | 27/07/2019 |

# Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código da EAP | Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho | Início | Término | Status |
| 1 | Documento de Escopo | 1/Abril | 3/Abril | Done |
| 2 | Documento de Requisitos | 3/Abril | 15/Maio | Done |
| 3 | Proposta Técnica e Financeira | 16/Maio | 1/Junho | Done |
| 4 | Documento de Gestão de Configurações | 16/Junho | 20/Junho | Done |
| 5 | Instalação do CodeIgniter | 21/Junho | 21/Junho | Done |
| 6 | Preparação do Ambiente Git | 21/Junho | 21/Junho | Done |
| 7 | Prototipagem do Módulo de Cadastro | 16/Maio | 25/Maio | Done |
| 8 | Programação do Módulo de Cadastro | 21/Junho | 25/Junho | Done |

# Atividades Concluídas no período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1 | Documento de Escopo | Paco | 1/Abril | 5/Abril |
| 2 | Documento de Requisitos | Paco | 3/Abril | 20/Maio |
| 3 | Proposta Técnica e Financeira | Chiziane | 21/Maio | 5/Julho |
| 4 | Documento de Gestão de Configurações | Matavel | 6/Julho | 25/Julho |
| 5 | Instalação do CodeIgniter | Guivala | 25/Julho | 26/Julho |
| 6 | Preparação do Ambiente Git | Cossa | 27/Julho | 27/Julho |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| 1 | Relatório de Progresso 2 | Guivala | 26/Junho |  | 0% |
| 2 | Prototipagem do Módulo de Ordem de Serviço | Paco | 26/Junho | 15/Julho | 0% |
| 3 | Programação do Módulo de Ordem de Serviço | Cossa | 16/Julho | 1/Agosto | 0% |

# Atividades para o próximo período

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | Atividade | Responsável | Início | Término |
| 1 | Relatório de Progresso - 3 | Chiziane | 23/Agosto | 23/Sep |
| 2 | Módulo Financeiro | Matavel |  |  |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Plano de Projecto | 10% | O cliente sempre altera os requisitos | Amílcar Paco | 20/Dezembro |
|  |  |  |  |  |